**2019年县级年度扶贫资金项目计划完成**

**情 况**

**1.扶贫投入情况。**2019年我区收到各级专项扶贫资金267万元，其中：中央2019年少数民族发展资金147万元，整合资金120万元。用于海南朝鲜族乡沙虎村自来水管网改造项目（少数民族发展资金）。

**2.资金拨付进度情况。**收到上级财政专项扶贫资金通知后，民宗局及时与财政局、扶贫办对接，合理安排项目资金到村到户。对上级下拨的财政专项扶贫资金，按规定时间进行立项报备，对扶贫资金使用精准，带贫减贫机制健全。目前，该项目已经全部拨付，工期在11月末完工。

 3、带贫机制。已带贫困户1户，非贫困户2075

 牡丹江市西安区扶贫开发办公室

 2019年11月15日