农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案
批准建设年份：□2023年   ☑2024年
黑龙江省牡丹江市西安区
2026年6月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况
2024年，牡丹江市西安区温春镇获批农业产业强镇建设项目，获得中央财政奖补资金300万元，资金使用严格按照《牡丹江市西安区温春镇2024年农业产业强镇建设方案》执行，建设内容未进行任何调整、变更。

1.项目建设地点
2024年度建设项目主要位于东和村及东河畜牧场区域。

2.建设项目进展

（1）信润牧业建设项目：已完成3500平方米现代化养殖场房及配套蛋库的建设任务，并同步购置安装自动化输蛋设备1套，现企业运行良好。

（2）合源牧业建设项目：已完成4000平方米标准化养殖场房的建设任务，现企业运行良好。

两个项目均于2024年12月完工，2025年11月通过区级竣工验收。

3.中央财政资金使用情况

项目涉及的中央财政补贴资金300万元已到达区级财政，2025年12月23日完成资金拨付，资金执行率100%。资金使用全程规范合规，未发生挤占、挪用、截留、虚报冒领等违规问题。

300万中央财政奖补资金使用表
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	建设项目名称
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	合计
	中央财政奖补资金
	地方财政资金
	自筹

资金
	建设完成时间
	资金拨付时间

	1
	信润蛋鸡养殖项目
	牡丹江市信润牧业有限公司
	温春镇东河畜牧场
	建设养殖场房、蛋库3500平方米，购置自动化输蛋设备1套。
	建设1581平方米养殖场房1栋。
	608.99
	150
	
	458.99
	2024
	2025.12

	2
	合源蛋鸡养殖项目
	牡丹江合源鹌鹑繁育有限公司
	温春镇

东河畜牧场
	建设养殖场房4000平方米。
	建设1503

平方米养殖场房。
	613.97
	150
	
	463.97
	2024
	2025.12

	
	合计
	
	
	
	
	1222.96
	300
	
	922.96
	
	


二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案
通过评估后，拟继续使用中央财政奖补资金700万元，围绕蛋鸡主导产业全产业链发展，聚焦标准化养殖扩群、智能化设备升级、粪污资源化利用、联农带农增收等关键环节，进一步延伸产业链、提升价值链、完善利益链，切实发挥农业产业强镇示范引领作用。

（一）总体思路

以蛋鸡为主导产业，坚持规模化、标准化、绿色化、产业化发展方向，依托龙头企业带动，构建“种畜繁育－养殖－加工－销售-粪污资源化利用”一体化产业链，强化基础设施建设，提升数字化、智能化水平，健全联农带农机制，促进农民持续增收，推动镇域农业产业高质量发展。

（二）项目承担主体与建设地点

项目承担主体分别为牡丹江市信润牧业有限公司、牡丹江市大汇农牧发展有限公司、牧江市沃壤有机肥有限公司，建设地点为东和村及温春镇东和畜牧场。

（三）主要建设内容及资金安排

项目计划总投资2800万元，其中：中央财政奖补资金700万元，预计撬动企业自筹资金2100万元。

1.信润牧业蛋鸡养殖项目。由牡丹江市信润牧业有限公司担任建设主体，建设地点位于温春镇东河畜牧场。项目总投资460万元，建设1500平方米蛋鸡养殖场房，购置养殖及配套设备。其中：使用中央资金115万元用于购置养殖及配套设备，企业自筹资金345万元。预计2026年完工，2026年完成验收后拨付中央奖补资金。

2.大汇农牧蛋鸡养殖项目。由牡丹江市大汇农牧发展有限公司担任建设主体，建设地点位于温春镇东河畜牧场。建设内容及资金测算明细：项目总投资1960万元，建设9900平方米蛋鸡养殖场房及蛋库，购置配套养殖设备。其中：使用中央资金490万元用于购置养殖设备，企业自筹资金1470万元。预计2026年完工，2026年通过验收后拨付中央奖补资金。
3.粪污处理项目。由牡丹江市沃壤有机肥有限公司担任建设主体，建设地点位于温春镇东河畜牧场。项目总投资380万元，建设1800平方米储粪场，购置粪污处理设备。其中：使用中央资金95万元用于购置粪污处理设施，企业自筹资金285万元。预计2027年完工，2027年通过验收后拨付中央奖补资金。
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	1
	信润牧业蛋鸡养殖项目
	牡丹江市信润牧业有限公司
	温春镇

东和畜

牧场
	建设1500平方米蛋鸡养殖场房，购置养殖及配套设备
	购置养殖设备
	养殖规模达到40万只，产值达到4000万元。
	吸纳附近就业人口达到35人，收购粮食6000吨。
	460
	115
	
	345
	2026
	2026.12

	2
	大汇农牧蛋鸡养殖项目
	牡丹江市大汇农牧发展有限公司
	温春镇

东和畜

牧场
	建设9900平方米蛋鸡养殖场房及蛋库，购置养殖设备。
	购置养殖设备
	养殖规模达到30万只，产值达到4000万元。
	吸纳附近就业人口达到30人，收购粮食6000吨。
	1960
	490
	
	1470
	2026
	2026.12

	3
	粪污处理项目
	牡丹江市沃壤有机肥有限公司
	温春镇

东河畜
牧场
	建设1800平方米储粪场，购置粪污处理设备
	购置粪污处理设施
	年生产500吨发酵粪肥，促进周边地区经济作物产业发展。
	吸纳附近就业人口5人，防止畜禽粪便对环境的污染。
	380
	95
	
	285
	2027
	2027.12

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	2800
	700
	
	2100
	
	


（四）资金监管措施
实行先建后补、以奖代补、验收拨付，项目完工并经区级竣工验收、第三方专项审计合格后，按程序将中央财政奖补资金足额拨付至项目实施主体。
（五）700万中央财政奖补资金预测建设成效

经济成效：项目建成后，预计东河蛋鸡养殖基地新增蛋鸡30万只，主导产业营业额新增3000万元，形成蛋鸡养殖集群化发展格局，东河蛋鸡养殖基地晋升为我省东部地区最大蛋鸡养殖基地，镇域内有望产生1家国家级农业产业龙头企业。

社会成效：项目建成后，调整了我区农业产业结构，加速传统农业向现代新型农业产业转变，提高我区农业质量效益和竞争力，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，切实把强镇建设作为牡丹江现代农业发展的有效载体和推进乡村振兴的助推器。

生态成效：项目建成后，将发挥环境减排效益，防止了畜禽粪便对附近村庄的环境污染，防止了粪便对地下水、土壤、空气的严重污染，也在一定程度上防止了畜禽养殖的疫病传染，改善了周边村屯人居环境，保障了人畜健康。
（六）联农带农机制

企业以吸纳本地群众长期就业为核心带动路径，依托常态化固定用工模式增加农户收入。项目建成后，预计吸纳带动当地农民就业80人，从事蛋鸡养殖、饲料加工、交通运输、有机肥生产等相关工作。拉动80名农民人均增收4万元，温春镇农民人均可支配收入达到3万元。
具体如下：
1.本地用工优先制度。企业固定岗位优先招录温春镇本地村民，同等条件下本地农户优先录用。常设养殖生产、机械设备运维、蛋品分拣、仓储分拣、场区消杀等固定岗位，吸纳周边村民长期在岗就业。

2.标准化薪酬保障制度。结合不同岗位劳动强度、技术要求制定薪酬标准，薪资按月足额发放，不存在拖欠、克扣务工报酬情况。

3.长期在岗聘用管理制度。企业人员招聘到位后签订长期用工合同，无淡旺季人员增减调整，员工一经录用即可稳定在岗，持续获得持续性工资收益。

牡丹江市西安区人民政府     牡丹江市西安区温春镇人民政府
（盖章）                        （盖章）
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